### Plan praktyk dla uczniów Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Łodzi, przeprowadzonych w firmie Pixel Technology sp. z o.o. Projekt edukacyjny „Zawód technik-informatyk w praktyce”.

Praktyki będą się odbywać od 25.04 w formie zdalnej.
W trakcie praktyk, poniższy plan może podlegać modyfikacjom, w zależności od oceny poziomu wiedzy uczestników.
Założenia:
Uczestnicy posiadają własne, wystarczająco wydajne komputery z dostępem do internetu.
Komunikacja odbywa się poprzez e-mail oraz komunikator Discord
Uczestnicy mają zainstalowany program do zdalnej obsługi pulpitu (AnyDesk, TeamViewer), tak aby była możliwość zdalnego logowania na komputer uczestnika i ewentualne wsparcie merytoryczne.
Cel:
1. Wytworzenie skryptu w języku Python, który będzie potrafił połączyć się z dwoma bazami danych, na dwóch różnych hostach. Po połączeniu będzie potrafił przenieść szablony opisu należące do jednego lekarza, na bazę danych na drugim hoście i przypisać te szablony innemu lekarzowi.
2. Wytworzenie skryptu w języku Python, który będzie sprawdzał pliki dicom pod kątem daty/godziny wykonania, a następnie odkładał je w drzewo katalogów serwera pacs w odpowiednie miejsca (rok/miesiac/dzien/godzina/accNum)
Cele pośrednie:
Nauka podstaw Ubuntu server.
Nauka podstaw nginX web server
Nauka podstaw zapytań SQL
Nauka podstaw pisania skryptów w Python
Zadania:
1. wykonane zadania powinny być dokumentowane jako strona internetowa, której zmiany będzie widać w trakcie projektu, a docelowo będzie umieszczona na jednej z instalowanych maszyn i widoczna w lokalnej sieci projektu poprzez server nginX.
2. przy pomocy środowiska do wirtualizacji (proxmox, virtual box) zbudować 3 maszyny wirtualne
3. na maszynach zainstalować Ubuntu server
4. założyć 3 użytkowników, którzy będą mieli konta na każdym z serwerów
5. na maszynie A zainstalować nginX
6. na maszynach B i C zainstalować postgres
7. udrożnić komunikację sieciową pomiędzy maszynami
  1. użytkownicy z pkt. 3 mogą się logować po ssh z każdej maszyny na każdą (po kluczu SSL)
  2. z maszyny A można podłączyć się do bazy danych na B i C
  3. z maszyn B i C można dostać się na interface nginX
8. wytworzyć skrypty

Skrypty mają być wielorazowego użytku, czyli wykonywane dla różnych zestawów danych źródłowych i docelowych....
czyli...
1. jako parametry uruchomieniowe w skrypcie szablonów (albo plik config albo jako parametr wywołujący skrypt), muszą być dane lekarza źródłowego i docelowego -->
copy_szablony.py login1 login2 <-- kopiujemy z jednego lekarza do drugiego
copy_szablony.py login1 all <-- kopiujemy z jednego lekarza do wszystkich
2. Jako parametry skryptu ukladającego pliki (albo plik conf) musi być katalog źródłowy (po którym skrypt będzie iterował) oraz katalog docelowy, gdzie badania będą składowane.